用 DeepSeek Harness 替换

DeepSeek-Reasonix 后端 Agent

技术方案书 · 架构设计 · 迁移路径 · 接口契约

————————

以 DeepSeek Harness 的 Cordis 插件运行时替换 Reasonix Go 内核中的 Agent 循环。

工具执行与模型接入层，保留其前端与品牌体验。

架构设计组

2026 年 8 月

# 目录

提示：首次打开请右键点击目录，选择“更新域”刷新页码；或在文件属性中允许自动更新域。

1 背景与目标	1

2 现状与架构分析	2

3 总体方案	4

4 引擎层替换（DeepSeek Harness 作为后端）	6

5 桥接层设计（Reasonix 前端 ↔ dsh）	9

6 配置与兼容性	11

7 风险与缓解	12

8 迁移、验证与回滚	13

9 里程碑与排期	15

10 附录	16

10.3 问题继承与回归风险	17

11 Windows 构建与安装包	18

12 DeepSeek Harness 高频更新适配	19

13 Reasonix 前端高频更新适配	20

14 落地实现与最新进展	21

15 未完成内容与后续工作	22

# 1 背景与目标

## 1.1 项目背景

DeepSeek-Reasonix（以下简称 Reasonix）是一个面向 DeepSeek 模型、以“前缀缓存稳定性”为核心卖点的本地编码 Agent：单一 Go 静态二进制作为“harness”，通过 internal/control 的 Controller 驱动 Agent 循环、工具执行与会话生命周期，并向上提供 CLI/TUI、Tauri 桌面端（Rust/WebView2）、HTTP SSE 与 ACP 等多种前端入口。其护城河在于缓存优先循环（Cache-First Loop）、工具调用修复管线与分级成本管控，使长会话输入 token 成本降至约 1/5。

DeepSeek Harness（以下简称 dsh）是 DeepSeek 官方于 2026-08 开源的 Agent 运行时，建立在 Cordis 元框架之上，遵循“一切皆插件（Everything is a Plugin）”：模型适配器、工具注册、会话日志乃至 Agent 循环本身都是可从配置替换的插件。它原生提供 web、headless、ACP、JSON-RPC 与 Python SDK 等多种接入形态，并具备由 SessionEvent 日志驱动的可回放、可审计上下文。

本方案的目标，是在保留 Reasonix 前端体验与品牌资产的前提下，将其 Go 内核中的“后端 Agent”（即 Controller 所承载的循环、工具、模型接入与修复逻辑）替换为 dsh 的 Cordis 插件运行时，从而同时获得：Reasonix 已验证的缓存与成本经济，以及 dsh 的可组合、可扩展、可审计的插件化架构与官方持续迭代。

## 1.2 目标与范围

- 目标：以 dsh 作为 Agent 引擎，承载 Reasonix 的会话运行、工具执行、模型接入与修复逻辑；Reasonix 前端（TUI / 桌面 / ACP / HTTP）改为驱动 dsh 的薄客户端。

- 目标：将 Reasonix 三大独有能力（缓存优先循环、工具调用修复管线、分级成本管控 + 双模型 Coordinator）移植为 dsh 的 bundle/插件，使其可随 dsh 配置热插拔。

- 目标：保持 reasonix.toml 配置、斜杠命令、MCP 插件生态的向后兼容，降低用户迁移成本。

- 非范围：不在本期替换 Reasonix 桌面端 React UI 与安装分发体系；不直接复用 dsh 官方 web UI 作为主界面。

## 1.3 关键约束

- dsh 处于 Developer Preview，明确声明“存在破坏性兼容变更”，需以 profile/bundle 分层与补丁隔离，约定锁定版本。

- Reasonix 的缓存经济高度依赖其循环实现，移植时必须保证“字节稳定前缀”不被破坏，否则成本优势失效。

- 跨语言桥接：Go 前端与 TypeScript/Node 引擎需通过进程间协议（ACP / JSON-RPC）通信，需评估延迟与稳定性。

# 2 现状与架构分析

## 2.1 DeepSeek-Reasonix 架构

Reasonix v2 为 Go 全量重写，单一静态二进制（CGO_ENABLED=0）。所有前端经由 internal/boot.Build() 装配出同一个 control.Controller，由它拥有 Agent 运行循环与会话生命周期。关键接口如下：

- provider.Provider：LLM 后端抽象，负责 Stream 与响应归一化（含 reasoning token 与 tool_calls）。

- tool.Tool / tool.Registry：能力单元与实时工具表，支持会话中热挂载 MCP 服务器，子 Agent 按委派深度获得过滤后的注册表。

- plugin.Host：管理外部 MCP 服务器，作为外部工具提供者经 stdio / HTTP JSON-RPC 通信。

- control.Controller：传输无关驱动，处理 Send / Cancel / Approve，向单一 event.Sink 发射所有内部状态变化。

其四大支柱中与本方案直接相关的为：缓存优先循环（将上下文分为不可变前缀、仅追加日志、易失草稿三段，保证前缀缓存命中）、工具调用修复管线（scavenge / flatten / truncation / storm）、分级成本管控（flash-first 默认、pro 模型调用显式可见）以及双模型 Coordinator（planner 与 executor 分离，各自保持前缀稳定）。

## 2.2 DeepSeek Harness 架构

dsh 以 Cordis 为底座，插件向共享上下文贡献服务、类型化事件与可逆副作用。核心包（core 包）包括：core/session（仅追加 SessionEvent 日志与内存存储，ctx.sessions）、core/system-prompt（提示段与工具 schema 装配，ctx.systemPrompt）、core/tools（作用域工具注册与受保护执行管线，ctx.tools）、core/agent（Agent 接口、实时注册表与 agent/* 事件，ctx.agents）、core/agent-loop（默认驱动实现，ctx.agentLoop）、core/scope（单 Agent 作用域注册原语）、llm/llm（消息与流词汇及适配器接缝，ctx.llm）。

运行中的 dsh 是由有序分层组合的插件树：profile 列出堆叠的 bundle，并持有用户的 cordis.patch.yml；dsh-base 是每个 profile 的第一层（模型适配器、工具、持久化、沙箱与审批策略、设置、凭证、遥测）。扩展点以事件为主：会话事件写入日志并经 session/event 广播；agent/* 携带运行中的 Agent（inbox / step / status / request / validation / continuation）；能力接缝（fs/*、tools/*、telemetry/*）在不导入循环的前提下挂载策略与适配器。一次 turn 由若干 step 组成，step 即一次模型请求加其工具调用；agent/pre-step 决定模型可见内容，agent/turn-stopping 可终止 turn。

关键不变式：“模型可见即已记录（Model-visible means logged）”——任何进入模型请求的内容都必须能从 SessionEvent 日志重建，并由运行时断言强制。这与 Reasonix 的缓存优先、可恢复设计哲学高度契合，是二者融合的结构性基础。

## 2.3 两者关键差异

| 维度 | DeepSeek-Reasonix | DeepSeek Harness |
| --- | --- | --- |
| 语言/形态 | 单一 Go 二进制内核 | Cordis 插件树（TS/Node），多 profile |
| 扩展模型 | Registry + 接口，需改内核 | 一切皆插件，配置即替换 |
| Agent 循环 | Controller 内置 Cache-First Loop | core/agent-loop 可覆盖驱动 |
| 上下文来源 | 内存 + 追加日志 | SessionEvent 日志投影 deriveMessages() |
| 前端接入 | CLI/TUI/桌面/HTTP SSE/ACP | web/headless/ACP/JSON-RPC/Python SDK |
| 缓存经济 | 内建、不可分 | 可经系统提示分段插件实现 |

表 2-1：Reasonix 与 dsh 关键差异对比

## 2.4 能力映射表

| Reasonix 概念 / 代码 | dsh 对应接缝 / 服务 | 替换方式 |
| --- | --- | --- |
| control.Controller（循环+生命周期） | ctx.agentLoop + ctx.agents | 覆盖默认驱动，保留事件语义 |
| tool.Registry / tool.Tool | ctx.tools（作用域注册） | 注册等价工具到 scoped registry |
| provider.Provider（DeepSeek） | ctx.llm 适配器 | 实现 DeepSeek adapter 挂到 ctx.llm |
| plugin.Host（MCP） | tools/* 能力接缝 | MCP 经 tools 接缝桥接 |
| event.Sink | session/event + agent/* | 前端订阅同一事件流 |
| 缓存优先前缀分区 | ctx.systemPrompt 段装配 | 新增缓存稳定段插件 |
| 修复管线（scavenge…storm） | agent/pre-step / tools/* 瀑布 | 实现为监听插件 |
| 分级成本管控 | telemetry/* 接缝 | 成本事件挂遥测插件 |

表 2-2：后端 Agent 能力映射

# 3 总体方案

## 3.1 方案选型

### 方案 A：全量替换

彻底弃用 Go 内核，Reasonix 仅作为 dsh 的一个前端皮肤。优点是最简洁、最“dsh 原生”；缺点是丢失 Reasonix 已验证的缓存优先循环与成本管控（除非重写进 dsh），且一次性迁移风险高、用户无过渡期。不推荐作为主路径。

### 方案 B：桥接共存（Sidecar）

保留 Reasonix Go 内核外壳，将 Agent 执行整体委托给以 ACP / JSON-RPC 拉起的 dsh 子进程；Reasonix 前端经协议与 dsh 通信。优点是解耦彻底、可灰度；缺点是跨进程延迟、双份上下文维护、需重建缓存经济层。适合作为过渡与回滚底座。

### 方案 C：插件化移植（推荐）

以 dsh 为引擎，将 Reasonix 三大独有能力（缓存优先循环、修复管线、分级成本 + 双模型 Coordinator）实现为一个名为 dsh-bundle-reasonix 的 bundle；Reasonix 前端改造为驱动 dsh 的薄客户端（复用 dsh 既有 ACP / JSON-RPC / Python SDK 接入层）。该方案在获得 dsh 可组合架构的同时，把 Reasonix 的核心经济与验证资产保留为可热插拔插件，且天然兼容方案 B 的回滚路径。本方案后续各章均按方案 C 展开。

## 3.2 目标架构

整体分为三层，自上而下职责清晰，自下而上可替换：

- 前端层（Frontend）：保留 Reasonix 的 CLI/TUI（Bubbletea）、Tauri 桌面端（Rust + WebView2）、以及 HTTP SSE / ACP 服务进程；仅将“发起 Agent 运行”改为调用桥接层，UI 渲染与审批模态不变。

- 桥接层（Bridge）：将 Reasonix 事件模型（event.Sink）映射到 dsh 的 session/event 与 agent/* 事件流；提供进程模型选择（内嵌 vs Sidecar）与协议选择（ACP / JSON-RPC）。

- 引擎层（Engine）：以 dsh profile（dsh-base + dsh-bundle-reasonix）运行 Cordis 插件树；承载 Agent 循环、工具执行、模型接入、缓存优先前缀与成本管控；DeepSeek 适配器提供模型后端。

数据流：用户输入 → Reasonix 前端 → 桥接层（ACP/JSON-RPC）→ dsh 内核（agent/pre-step → llm/stream → tools/* 执行 → SessionEvent 落盘）→ 事件回流桥接层 → 前端渲染。所有模型可见内容均经 SessionEvent 日志，满足“可重建”不变式。

## 3.3 组件职责

| 组件 | 所在层 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| reasonix-frontend | 前端层 | 交互、审批、计划模态、成本徽标展示 |
| reasonix-bridge | 桥接层 | 事件映射、协议适配、进程编排 |
| dsh-bundle-reasonix | 引擎层 | 缓存优先循环、修复管线、成本管控、Coordinator |
| dsh-base | 引擎层 | 模型适配器、工具、持久化、沙箱、审批、遥测 |
| deepseek-adapter | 引擎层 | DeepSeek V4 系列模型接入（ctx.llm） |

表 3-1：目标架构组件职责

# 4 引擎层替换（DeepSeek Harness 作为后端）

## 4.1 引入 dsh 运行时

引擎层以 profile 组合：dsh-base 提供底层能力（模型、工具、持久化、沙箱、审批、遥测），dsh-bundle-reasonix 在其之上叠加 Reasonix 专属策略。通过 dsh --profile reasonix --dump-config 可检视实际启动的插件树，并可用 cordis.patch.yml 在不修改源码的前提下覆盖任意一行配置。该分层保证 dsh 上游破坏性变更可通过“锁定 base 版本 + 仅升级 bundle”的方式受控吸收。

## 4.2 Reasonix 特性移植为 dsh 插件（bundle）

### 4.2.1 缓存优先循环插件

在 core/system-prompt 的段装配阶段注册一个“缓存稳定段”插件：将系统提示、工具 schema、few-shot 置于不可变前缀区，项目记忆与动态内容置于其后，会话内工具结果以仅追加日志承载，易失草稿（R1 thought、临时计划态）不进入上行上下文。通过监听 agent/pre-step 强制校验前缀字节稳定性，并在前缀将变时触发压缩而非重排。此举把 Reasonix 最核心的 90%+ 缓存命中率迁移到 dsh。

### 4.2.2 工具调用修复管线

将 Reasonix 的 repair/ 管线（scavenge / flatten / truncation / storm）实现为若干瀑布监听：scavenge 在 tools/pre-execute 前从 reasoning_content 抽取遗漏的 tool_call；truncation 在检测到非平衡 JSON 时闭合或请求续写；storm 对滑动窗口内重复的 (tool, args) 抑制并注入反思步。这些监听挂载在 tools/* 与 agent/pre-step 接缝上，无需改动 dsh 默认循环。

### 4.2.3 分级成本管控

以 flash-first 为默认，通过配置选择模型档位与 reasoning effort；任何 pro 档调用均显式经 agent/* 事件上浮到前端徽标，确保“无静默升级”。成本事件经 telemetry/* 接缝采集，前端 StatsPanel 复用 Reasonix 既有的绿/黄/红着色（turn $0.003 / session $0.12 等阈值）。

### 4.2.4 双模型 Coordinator

利用 dsh 的子 Agent 接缝（Subagent providers）实现 planner / executor 分离：planner 作为低频次子 Agent 提出方案并维持自身前缀稳定；executor 为完整工具使用 Agent 执行。二者经 ctx.agents 的 fork / 委派机制隔离作用域（isolate realm），避免工具递归爆炸，同时各自保留缓存命中。

## 4.3 DeepSeek 模型适配器

在 ctx.llm 上注册 DeepSeek 适配器，归一化 V4-Flash / V4-Pro 的 reasoning token、工具调用与 1M 上下文窗口；保持与 Reasonix 既有的断点续传、第三方兼容端点恢复能力一致。适配器作为独立服务定义（Service Definition）+ 提供者（Provider）+ 消费者（Consumer）三件套，符合 dsh 能力接缝规范，未来可平滑替换为其他模型后端而无需改动循环。

# 5 桥接层设计（Reasonix 前端 ↔ dsh）

## 5.1 接口选择

优先复用 dsh 既有的 ACP（Agent Client Protocol）作为前端与主 Agent 的标准通道，因为它与 Reasonix 现有 ACP 服务模式语义最接近；脚本化 / CI 场景使用 JSON-RPC 或 Python SDK。避免自造协议，降低长期维护面。

## 5.2 事件映射

Reasonix 的 event.Sink 类型流与 dsh 的 session/event、agent/* 事件存在稳定对应关系：用户消息 → user/message，助手流式 → assistant/chunk→assistant/message，工具调用 → tool/call→tool/result，状态/取消 → agent/status。桥接层以单向适配器将 dsh 事件投影为 Reasonix 前端既有的渲染模型（长任务、计划确认、逐编辑审批、成本徽标），从而前端无需重写。

## 5.3 进程模型

提供两种进程模型：内嵌（前端进程内拉起 dsh，共享同一份 SessionEvent 存储，延迟最低）与 Sidecar（独立 dsh 进程，经 ACP 通信，隔离最彻底、回滚最易）。默认采用 Sidecar 以契合方案 B 的回滚底座；性能达标后可选内嵌。

# 6 配置与兼容性

## 6.1 reasonix.toml → dsh profile 映射

| reasonix.toml 字段 | dsh 目标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| default_model | profile: 模型档位 / ctx.llm | 映射 flash/pro 档位 |
| max_tool_output_bytes | tools 接缝 caps | 单工具结果封顶 |
| tool_result_snip_ratio | system-prompt 压缩段 | 陈旧结果裁剪比例 |
| planner_model | 子 Agent 预设 | 双模型协作开关 |
| mcp_servers | tools/* 桥接 | 外部 MCP 原样接入 |
| permission_rules | 审批策略 bundle | 复用 dsh 审批接缝 |

表 6-1：配置迁移映射

## 6.2 命令与斜杠命令兼容

Reasonix 的 /init、/undo、/history、/pro、/sessions 等命令映射到 dsh 的 ctx.commands（无需模型回合即可派发）；其中 /undo、/history 直接由 SessionEvent 日志 fork / 回放实现，与 dsh“模型可见即已记录”不变式天然一致。

## 6.3 MCP 插件兼容

现有 MCP 服务器经 tools/* 能力接缝桥接，工具 schema 自动并入提示装配；命名空间与懒加载沿用 Reasonix 既有约定，确保社区插件零改造可用。

# 7 风险与缓解

| 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| dsh 破坏性变更 | 插件接口漂移 | 锁定 base 版本 + bundle 分层 + patch 隔离 |
| 跨进程延迟 | 交互卡顿 | Sidecar 起步，性能达标后切内嵌 |
| 缓存命中率下降 | 成本优势失效 | agent/pre-step 前缀校验 + 压缩而非重排 |
| 修复管线语义差异 | 工具调用错误率上升 | 瀑布监听复用原单元测试 |
| 双语言维护面 | 长期成本 | 仅桥接层与 bundle 为增量代码 |

表 7-1：风险登记与缓解

# 8 迁移、验证与回滚

## 8.1 分阶段迁移

- 桥接先行：Reasonix 前端经 ACP 连 dsh（base 仅），验证事件映射与前端渲染。

- bundle 注入：灰度开启 dsh-bundle-reasonix，逐项验证缓存优先、修复管线、成本、Coordinator。

- 默认切换：将 dsh 设为 Reasonix 默认后端，原 Go Controller 保留为回滚通道。

- 内嵌优化（可选）：在 Sidecar 稳定后评估内嵌以降延迟。

## 8.2 验证指标

以基准对照衡量替换效果，核心看三项：前缀缓存命中率（目标 ≥ 90%，不低于原 Reasonix）、单任务成本（相对原 Go 内核 ≤ 1.1×）、端到端任务成功率（基准 E2E Task Suite 不回退）。示意对比如下：

图 8-1：单任务成本相对值对比（越低越好）

## 8.3 回滚策略

保留原 Go Controller 作为回滚通道：通过配置文件开关在 dsh 后端与 Go 后端间切换，无需重新分发二进制。SessionEvent 与 reasonix 既有检查点格式双向可导出，确保会话可迁移回原内核。

# 9 里程碑与排期

| 里程碑 | 交付物 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 桥接层 + 事件映射原型（Sidecar） | 第 1–2 周 |
| M2 | dsh-bundle-reasonix：缓存优先 + 适配器 | 第 3–5 周 |
| M3 | 修复管线 + 成本管控 + Coordinator | 第 6–8 周 |
| M4 | 配置兼容 + 基准验证达标 | 第 9–11 周 |
| M5 | 默认切换 + 回滚通道冻结 | 第 12 周 |

表 9-1：关键里程碑

# 10 附录

## 10.1 模块/文件映射

- internal/control/controller.go → dsh core/agent-loop + ctx.agents（循环与生命周期）

- internal/tool/* → dsh core/tools（作用域工具注册与执行管线）

- internal/provider/* → dsh llm/llm 适配器（ctx.llm）

- internal/event/* + eventwire → dsh session/event + agent/* 事件流

- internal/boot/boot.go → dsh profile 装配（--dump-config 检视）

## 10.2 术语表

- Cordis：dsh 所基于的元框架，支持插件贡献服务、事件与可逆副作用。

- Profile / Bundle：运行实例的组合（profile）与可分发配置+代码单元（bundle）。

- SessionEvent：dsh 仅追加会话日志的基本事实单元，是模型上下文的唯一来源。

- ACP：Agent Client Protocol，前端与 Agent 主进程通信的标准协议。

参考仓库：https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness；https://github.com/esengine/DeepSeek-Reasonix。

## 10.3 问题继承与回归风险

本节基于 DeepSeek-Reasonix 当前 42 个 open issue 的标签分布，评估“以 dsh 替换后端 Agent”后历史问题是否会重现。结论：并非全部重现，取决于问题所在层——保留的前端壳会原样继承几乎全部前端债；被替换的 Go 内核 bug 随 Controller 一同消失，但等价故障模式可能在 dsh 侧重新出现；跨语言桥接则引入一类新风险。

| 来源类别 | 当前占比 | 合并后命运 | 代表 issue |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端/桌面/渲染/更新 | 约 21/42 | 原样保留 → 必然重现 | #8837 #8826 #8803 #8829 #8793 |
| 内核/Agent 循环 | 约 18/42 | 被 dsh 替换 → 原 bug 消失，等价故障可能重现 | #8830 #8816 #8787 #8778 #8768 #8823 |
| 桥接/事件流 | 并入上述 | 跨语言桥新风险 → 重现 | #8831 #8833 |
| Provider/模型/计费 | 约 3/42 | 形态重现（端点/计费实现不同） | #8836 #8781 #8792 |

表 10-1：问题继承判定

### 10.3.1 前端类：必然重现

Mac 关窗(#8837)、关闭标签无效(#8826)、滚动跳动(#8803/#8794/#8780)、更新后会话丢失(#8829/#8767/#8793，标签 updater+data-loss)等，全部位于保留的 Reasonix 桌面/TUI 外壳与自更新体系内，合并对其零改动，故原样重现。

### 10.3.2 内核类：被替换但有回归风险

Planner 固定轮数上限与超限告警(#8830/#8774/#8776)、Plan-YOLO 循环(#8816)、stop 后仍“turn already running”(#8787)、卡在验证(#8778)、回滚不可用(#8768)、崩溃恢复分支(#8823/#8819)等，随 control.Controller/internal/agent 被 dsh 的 ctx.agentLoop+ctx.agents 取代而消失；但若移植时未忠实复制对应护栏（自适应 planner 深度、turn 准入边界、stop 语义、回滚通道），等价故障会在 Node 侧重新出现。

### 10.3.3 桥接类：新引入风险

#8831(漏事件后回答转圈)、#8833(TurnDone 竞态) 本质是 Tauri 前端↔内核的异步事件桥问题。合并后以 Tauri↔Node dsh (ACP/JSON-RPC) 跨语言桥替代，同一类“事件丢失/时序竞态”会以新形式重现，除非桥直接复用原有 recovery/watchdog 设计。

### 10.3.4 Provider/计费类：形态重现

#8836(火山引擎 404)、#8781(/v1 路径不全)、#8792(V4 Pro 计费低估 22x) 源于模型端点与成本核算。合并后 provider 层由 dsh ctx.llm 重新承载，具体 bug 不同但类别一致，需在适配器与 dcs 计费中重新对齐。

### 10.3.5 对方案的启示与回归预算

- 合并能“治愈”的是内核/Agent 类一小部分，却继承几乎全部前端债，并新增跨语言桥风险——方案排期应据此分配测试预算。

- 桥接 recovery 测试对齐 #8831/#8833：覆盖事件整流丢失、TurnDone 竞态后的自动恢复。

- Planner 边界测试对齐 #8776/#8830：验证自适应深度与轮数上限不再触发误导性告警。

- 回滚通道测试对齐 #8768：确保 SessionEvent 可 fork/回放到原 Go 内核。

- Provider 端点测试对齐 #8836/#8781：覆盖第三方兼容端点路径补全与 404 诊断。

- 前端债(#8837/#8826/#8803 等)不在本期范围，应在迁移后单独立项，避免被本次替换“顺带”承担。

# 11 Windows 构建与安装包

本方案第 1.2 节将“桌面端 React UI 与安装分发体系”列为非范围，即保留 Reasonix 现有的 Tauri 桌面壳与 Windows 安装包流程。但后端替换为 dsh（TypeScript/Node 运行时）后，安装包必须额外分发 Node 宿主与 dsh 插件树；否则部署后无引擎可用。本章补全这一空白：在不改写 Reasonix 桌面壳的前提下，给出把 dsh 作为 Sidecar 打进 Windows 安装包的可落地方法。

## 11.1 目标与约束

- 目标：产出一个已签名、可双击安装的 Windows 安装包，安装后开箱即用——启动 Reasonix 桌面壳即自动拉起 dsh Sidecar。

- 约束：沿用 Reasonix 既有 Tauri（Rust + WebView2）构建与 NSIS 安装框架，不引入新的桌面技术栈。

- 约束：dsh 处于 Developer Preview，尚无官方 Windows standalone；本期采用“捆绑 Node 运行时 + bundle”策略，待官方提供 standalone 后无缝替换。

- 约束：回滚开关（第 8.3 节）要求安装包内同时保留原 Go Controller 与 dsh 引擎，二者可配置互切。

## 11.2 安装包资源清单

| 资源 | 来源 / 生成方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Reasonix 桌面壳 | cargo tauri build | Rust + WebView2 桌面壳（前端层），含回滚用的原 Go Controller |
| resources/dsh/node.exe | Node 20 LTS 官方二进制 | Sidecar 引擎宿主（Node 运行时） |
| resources/dsh/bundle/ | npm ci && npm pack（dsh-base + dsh-bundle-reasonix） | Cordis 插件树（引擎层） |
| resources/dsh/reasonix.profile + cordis.patch.yml | 仓库内配置文件 | dsh 启动配置与补丁 |
| WebView2 引导 | 微软 WebView2 Runtime Redist | 首次启动按需安装（或 PREREQ 内置） |
| 卸载 / 注册表脚本 | NSIS 段 | 开始菜单、卸载入口、回环端口清理 |

表 11-1：Windows 安装包资源清单

## 11.3 构建流水线

| 步骤 | 动作 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| B1 | cargo tauri build | 桌面壳 exe（Tauri/Rust） |
| B2 | npm ci && npm run build（dsh-bundle-reasonix），压为 resources/dsh | 引擎资源目录 |
| B3 | NSIS 编译打包（含 WebView2、resources、卸载脚本） | 未签名安装包 |
| B4 | signtool 对 exe 与安装包做 Authenticode 签名 + RFC3161 时间戳 | 已签名发布物 |
| B5 | 干净 Windows VM 冒烟：安装→启动→首轮对话→回滚开关→卸载 | 验收报告 |

表 11-2：CI 构建流水线

## 11.4 dsh Sidecar 分发策略

三者择一，默认采用策略①，性能与体积达标后评估②，③ 作为长期目标：

- ① 捆绑 Node 运行时：将 node.exe 与压缩后的 dsh bundle 置于 resources/dsh，启动壳时以子进程拉起。最简单、兼容性最好，代价是安装包增大约 30–50 MB。

- ② 单文件化：用 pkg / esbuild / Vercel 的 standalone 将 dsh 打包为单文件 exe，移除对 node.exe 的依赖；需验证 dsh 对原生模块（如有）的兼容性。

- ③ 官方 standalone：若 dsh 后续发布 Windows 原生二进制，直接内嵌并弃用 Node 宿主，分发体积最小。

## 11.5 安装包与代码签名

Windows SmartScreen 过滤依赖 Authenticode 签名，未签名安装包会向用户弹出“未知发布者”告警，严重损害转化。需在 CI（windows-latest）中用 EV 代码签名证书（DigiCert / GlobalSign / Sectigo）执行：signtool sign /fd SHA256 /tr <时间戳服务> /td SHA256 Reasonix.exe 与最终安装包。WebView2 Runtime 由安装引导程序按需获取或作为 PREREQ 内置。安装脚本写入开始菜单快捷方式、卸载入口，并在卸载时清理 Sidecar 占用的本地回环端口与 resources 目录。

## 11.6 与自更新衔接

Reasonix 现有自更新（issue #8805/#8767 一类 bug 亦属前端债，见 10.3.1）仅升级桌面壳。合并后需扩展 updater，使其同时拉取 dsh 资源的版本增量，或约定 dsh 走独立版本通道（profile 版本号随 bundle 升级）。回滚时须保证 Go Controller 与 dsh 资源版本对齐，避免内核/引擎错配导致会话无法恢复。

## 11.7 验证

在干净的 Windows 虚拟机（无 Node、无 WebView2 预装）中执行端到端验收：安装包双击安装、首次启动引导 WebView2、桌面壳自动拉起 dsh Sidecar、本地回环 ACP 通信正常、首轮对话可完成、回滚开关可切回 Go Controller、卸载无残留。该验收应纳入第 8.2 节基准验证的固定关卡。

# 12 DeepSeek Harness 高频更新适配

第 1.3 节已指出 dsh 处于 Developer Preview，明确声明“存在破坏性兼容变更”。实践中这意味着 dsh 可能以周甚至日为单位发布含 breaking change 的版本。本章给出在 dsh 高频迭代下，如何低成本、可灰度、可回退地吸收上游更新的完整适配机制——它把第 7 节“锁定 base 版本 + bundle 分层 + patch 隔离”从原则落实为可执行工作流。

## 12.1 目标与原则

- 目标：在不中断用户、不重写 bundle 业务代码的前提下，吸收 dsh 上游更新。

- 原则一（分层）：base 与 bundle 严格分离，base 锁定到具体 commit/版本，bundle 独立演进。

- 原则二（隔离）：差异优先写入 cordis.patch.yml，避免直接改 bundle 源码；确需改则封在适配层。

- 原则三（可灰度可回退）：每次升级先 Sidecar 小流量验证，profile 始终保留旧 base 锁定作为回退点。

- 原则四（契约守界）：以契约测试守住行为边界，任何接缝字段/顺序变动在 CI 红警而非生产暴露。

## 12.2 版本锁定与分层

reasonix.profile 显式 pin 住 dsh-base 的 commit/版本（如 dsh-base@<sha>），禁止浮动 latest；dsh-bundle-reasonix 使用独立版本号。所有与上游的分歧统一收敛到 cordis.patch.yml，升级时“迁移 patch”而非“重改 bundle”。该分层保证：dsh 破坏性变更只冲击 base 层，bundle 与前端通过稳定抽象间接消费 dsh。

## 12.3 变更摄取与影响面评估

- 订阅 releases + watch，CI 定时拉取最新 dsh 并生成变更摘要（BREAKING 段、core/* 目录 diff）。

- 升级前后各执行一次 dsh --profile reasonix --dump-config，对两份配置树快照做 diff，即可精准定位被改的插件/服务/事件。

- 以“bundle 消费的 dsh 接缝清单”（表 12-2）为影响面基准，未被清单覆盖的接缝变动不纳入适配范围。

## 12.4 适配工作流

| 步骤 | 动作 | 产出 | 准入门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 摄取发布：解析 changelog / BREAKING，拉取新 base | 变更摘要 | — |
| W2 | 影响面评估：对照表 12-2 与 dump-config 快照 diff | 受影响接缝列表 | 无未知接缝被改 |
| W3 | 隔离升级：upgrade/dsh-<ver> 分支升 base，迁移 cordis.patch.yml | 候选 profile | 单测通过 |
| W4 | 契约测试：跑桥接/Planner/回滚/Provider 回归（对齐 #8831/#8833/#8776/#8768/#8836/#8781） | 测试报告 | 全绿或有已知豁免 |
| W5 | 灰度：canary profile 经 Sidecar 小流量，监控缓存命中率/成本/成功率（8.2） | 监控面板 | 三项指标不回退 |
| W6 | 发布：bump profile 版本 + 重打包安装包（第 11 章）+ updater 增量 | 已签名发布物 | 回退开关就绪 |

表 12-1：dsh 版本适配工作流

## 12.5 bundle 消费的 dsh 接缝与监控点

| 消费接缝 | 用途 | 新版本需验证 |
| --- | --- | --- |
| ctx.agentLoop / ctx.agents | Agent 循环与生命周期 | turn 准入、stop 语义、子 Agent 委派是否变化 |
| ctx.tools（作用域注册） | 工具执行管线 | 工具 schema 字节序/顺序、pre-execute 钩子签名 |
| ctx.llm 适配器 | DeepSeek 模型接入 | reasoning token / tool_calls 归一化、1M 上下文窗口 |
| session/event + agent/* | 事件流（前端订阅） | 事件字段名/结构、广播时机 |
| ctx.systemPrompt 段装配 | 缓存优先前缀 | 前缀字节稳定性、压缩触发点 |
| telemetry/* 与审批接缝 | 成本与权限 | 成本事件字段、审批策略入参 |

表 12-2：接缝消费映射与监控点

## 12.6 适配层（防腐层）设计

在 dsh-bundle-reasonix 与 dsh 之间引入 adapter 层：bundle 业务代码只依赖我们定义的稳定抽象（CachePolicyPort / RepairPipelinePort / CostMeterPort / AgentLoopPort），dsh 具体 API 的波动封装在 adapter 实现之后。新版本若改动 API，仅改 adapter 一处，bundle 主体不动；cordis.patch.yml 仍优先于改 adapter。该防腐层是“高频更新不击穿业务”的关键。

## 12.7 自动化与契约测试

- 契约测试覆盖：事件 schema（session/event、agent/* 字段）、tool schema 字节序与顺序、profile 可加载性、前缀字节稳定性断言。

- CI 设“dsh 升级看板”：每日对 latest dsh 跑 dump-config + 契约测试，红灯告警但不自动合入，避免上游波动直接冲击主干。

- dump-config 快照纳入版本库，作为“行为基线”，任何非预期漂移可被 diff 捕获。

## 12.8 风险与回退

若新版本破坏性过强、短期无法适配：保持 profile 锁定旧 base，用户无感；原 Go Controller 回滚通道（第 8.3 节）作为最终兜底。维护“已知不兼容版本”清单，防止自更新（第 11.6 节）误升到破坏版本。适配失败的成本上限被严格限制在“本次升级未生效”，而非“用户会话受损”。

# 13 Reasonix 前端高频更新适配

第 12 章解决了 dsh 高频更新的适配；但本方案保留的 Reasonix 前端（CLI/TUI/Tauri 桌面）同样是高频迭代项目（见 10.3.1，其前端债占比约 21/42 并持续新增）。当上游页面/UI 调整时，若直接跟随每一次提交，可能击穿与 dsh 之间的契约。本章给出对 Reasonix 前端更新的主动适配机制——与第 12 章对称，把“被动跟随”变为“契约锁定 + 择机合并 + 桥接适配”。

## 13.1 目标与约束

- 目标：吸收 Reasonix 上游页面/UI 调整，且不破坏前端与 dsh 之间的契约与桥接。

- 约束：我们不被动跟随每一次上游前端提交，而是以契约版本协商、择机合并、桥接吸收的方式主动管理。

- 约束：前端契约、dsh 契约、bridge 三者中，bridge 是唯一同时演进的两端缓冲层（呼应第 5、12 章），任何交叠变更都收口于此。

## 13.2 前端—引擎契约（稳定面）

定义前端依赖的稳定契约，禁止上游 UI 调整越界传导到引擎：

- 事件契约：session/event、agent/* 的字段与广播时机（与第 12.2 节接缝反向对应）。

- 命令契约：/init、/undo、/history、/pro、/sessions 等命令集与返回结构（第 6.2 节）。

- 元数据契约：审批请求、成本徽标（绿/黄/红阈值）、计划确认模态的结构。

契约版本化（contract@<ver>），前端与 bridge 按契约版本协商；上游 UI 调整若未改契约，则对引擎零影响。

## 13.3 变更摄取与分类

- 订阅 Reasonix releases + watch desktop/ 与 tui/；CI 定时拉取 latest 生成前端变更摘要。

- 将变更按是否触及契约为三类（表 13-2）：渲染类（纯 UI）、契约类（改事件/命令/元数据消费）、桥接类（改与后端通信的 adapter）。

## 13.4 适配工作流

| 步骤 | 动作 | 产出 | 准入门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 摄取：解析 Reasonix changelog，拉取目标前端 commit | 变更摘要 | — |
| F2 | 分类：对照前端契约判定渲染/契约/桥接 | 分类清单 | 无未知契约越界 |
| F3 | 渲染类：直接合并进打包前端，桥与 bundle 不动 | 候选前端 | 类型检查/单测通过 |
| F4 | 契约/桥接类：在 bridge 适配层对齐（事件字段、命令返回、成本阈值） | 更新后的 bridge | 契约测试通过 |
| F5 | 回归：事件映射、命令、审批、成本徽标、回滚开关（对齐 #8831/#8833/#8768） | 报告 | 全绿 |
| F6 | 发布：bump 前端版本 + 重打包（第 11 章）+ updater 增量 | 已签名发布物 | 回退开关与契约版本就绪 |

表 13-1：Reasonix 前端更新适配工作流

## 13.5 变更分类与处置

| 类别 | 判别 | 处置 | 是否动桥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渲染类 | 仅组件/样式/布局，未改事件/命令消费 | 直接合并 | 否 |
| 契约类 | 改事件/命令/元数据消费结构 | bridge 适配层对齐 | 是 |
| 桥接类 | 改与后端通信的 adapter/事件订阅 | 在 bridge 重写投影 | 是 |

表 13-2：前端变更分类与处置

## 13.6 桥接适配层（前端侧防腐层）

bridge 将 dsh 事件投影为 Reasonix 前端渲染模型（长任务、计划确认、逐编辑审批、成本徽标）。前端契约变动只在此层吸收，bundle 与 dsh 不动；这与第 12.6 节的 backend 侧 adapter 共同构成双向防腐，使两个高频上游互不直接耦合。

## 13.7 自动化与契约测试

- 契约测试：前端期望的事件/命令/元数据 schema 固化为 golden 测试，bridge 投影输出与之比对。

- 快照测试：对关键流（计划确认、审批、成本徽标、回滚）保留渲染快照，UI 更新后 diff 确认无契约回归。

- CI 设“前端升级看板”：每日对 Reasonix latest 跑桥接契约测试，红警不自动合入。

## 13.8 与 dsh 升级的解耦

两个上游（Reasonix 前端、dsh）各自高频变动，但互不直接耦合——所有交叠点都收口在 bridge。dsh 升版经第 12 章流程，前端升版经本章流程，bridge 是唯一的双向缓冲；任一侧变动都不要求另一侧同步改动，从而把“三方高频更新”降维为“两路独立适配 + 一个缓冲层”。

## 13.9 风险与回退

前端更新若破坏契约且短期无法适配：pin 住已知良好前端版本（我们掌握打包权，见第 11 章），延后合并；原 Go Controller 回滚通道（第 8.3 节）作为最终兜底——前端本就与 Go 内核兼容，最差可整体回退到 Go 后端运行旧前端。维护“前端已知不兼容版本”清单，防止自更新（第 11.6 节）误升。适配失败的成本上限同样被限制在“本次前端更新未生效”，而非“用户会话受损”。

# 14 落地实现与最新进展

本方案已按第 3.1 节的“方案 C 插件化移植”落地为代码仓库（https://github.com/DannyDof/deepseek-harness-reasonix），M1–M5 全部完成，并补齐了融合应用、上游持续融合与 GitHub 直接构建 Windows 安装包三条最新闭环。本章记录最新进展与关键修正。

## 14.1 里程碑落地

- M1 桥接层 + 事件映射原型（bridge/）：Reasonix/dsh 事件模型、双向映射、ACP/JSON-RPC、Sidecar 编排。

- M2 dsh-bundle-reasonix（bundle-reasonix/）：缓存优先 + DeepSeek 适配器，对齐真实接缝（官方 llm-deepseek 配置映射 + systemPrompt.section + llm/stream 成本计量）。

- M3 修复管线 + Coordinator：scavenge/flatten/truncation/storm 对齐 tools/* 接缝；planner/executor 子 Agent 对齐 ctx.subagents。

- M4 配置兼容 + 基准验证：reasonix.toml → profile 映射与 cordis.patch.yml 渲染；缓存命中率/成本比/成功率三项基准。

- M5 默认切换 + 回滚通道冻结：后端开关（dsh/go）+ Session 双向导出（SessionEvent ↔ Reasonix 检查点）。

## 14.2 桌面端框架修正：Tauri 替代 Electron

Reasonix 当前桌面端已采用基于 Rust 的 Tauri 框架。据此，融合桌面壳沿用 Tauri（Rust + WebView2），而非早期设想的 Wails 或内存占用过大的 Electron：复用系统 WebView2 承载 UI，不再内置 Chromium，内存占用与 Reasonix 原生桌面一致。dsh 后端（Node）作为 Tauri sidecar 子进程运行，Rust 壳就绪后经 WebView2 加载融合 UI（第 11 章据此修正构建命令为 cargo tauri build）。

## 14.3 融合应用层

launcher/ 提供 Reasonix 风格前端 + dsh 事件管线的融合应用（HTTP/JSON-RPC 服务 + 演示 web UI），一条链路打通 user_message → 事件映射 → 缓存优先/成本/修复/Coordinator → assistant/cost 事件回流前端；`npm start` 即开即用，端到端冒烟通过。

## 14.4 上游持续融合机制

- upstream/pins.json 钉住 dsh 与 reasonix 默认分支提交；sync-upstream 拉取最新提交比对并更新 pins。

- CI upstream-sync：每 6 小时检测上游更新，变更后自动跑契约检查 + 基准并开 PR。

- CI contract-check：每日对上游 dsh @ HEAD 跑“升级看板”（契约测试 + 基准），红灯告警不自动合入。

## 14.5 GitHub 直接构建 Windows 安装包

CI build-windows：推送到 main 即触发，在 windows-latest 上安装 Rust 工具链 + 构建 TS workspace + esbuild 打单文件后端（fused.cjs）+ 下载 node.exe 作为 sidecar，最后 tauri build 产出 NSIS 安装包并上传 artifact（打 v* tag 自动发布 Release）。Tauri/Rust 构建需在 CI 首次运行验证，占位图标可经 `tauri icon` 重新生成。

## 14.6 真实 dsh 集成验证与缺陷修正

新增 integration/ 集成验证包（Node 20+），在真实 @deepseek-ai/* 发布包（cordis 4.0.1、dsh-llm 0.1.0-rc.6、dsh-system-prompt）上验证 bundle 插件，而非类型镜像：typecheck 校验镜像类型与真实类型双向可赋值；smoke 验证 cost 插件经真实 LlmRuntime 的 llm/stream 瀑布计量 usage、cache-first 插件经真实 SystemPrompt.section + system-prompt/assemble 注册并守护前缀指纹，四项冒烟全部通过。

该真实集成顺带修正了两处缺陷：其一，类型镜像 fidelity——ContentBlock 与 FinishReason 原为松散 interface / 字符串字面量，已改为与真实包一致的可辨识联合；其二，缓存优先前缀指纹 bug——prefixFingerprint 原依赖 AssembledSection.order，而真实 AssembledSection 仅有 name/text 无 order，导致指纹恒为空（冒烟假通过），已改为对 sections + tools 计算指纹（前缀=系统提示段+工具 schema，动态内容走 contexts，与 dsh“模型可见即已记录”一致）。

# 15 未完成内容与后续工作

本方案已落地 M1–M5、融合应用、上游持续融合、CI 安装包与真实 dsh 集成验证；但仍有若干关键缺口受实现环境限制尚未闭环。本章如实登记未完成内容与后续动作，作为“可用性是否达 100%”的对照基准。

## 15.1 未完成清单

| 未完成项 | 现状 | 阻塞 | 后续动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tauri/Rust 桌面构建 | 脚手架未编译 | 本机无 Rust 工具链 | CI（windows-latest）或装 Rust 验证 sidecar 资源路径/NSIS/WebView2 |
| 真实 Reasonix 前端接入 | 融合 UI 为演示页 | 需 Rust+Go+克隆大仓库 | 克隆 Reasonix 前端源码，替换演示 web UI |
| 真实 DeepSeek API | 模拟 LLM 输出 | 无 API key | 配置 DEEPSEEK_API_KEY 接真实模型 |
| 跨语言桥（Tauri/前端 ↔ Node dsh） | ACP/JSON-RPC 客户端为骨架 | 需真实 dsh sidecar 运行 | 集成后跑 ACP 握手与首轮对话 |
| 安装包 Authenticode 签名 | 未接签名 | 需 EV 代码签名证书 | CI 加 signtool 签名步骤 |
| 基准验证用模拟引擎 | 模拟 token 流 | 需真实 dsh 会话回放 | 用真实 dsh 会话替换 createSimulatedEngine |

表 15-1：未完成清单

## 15.2 后续工作与验收清单

- 在 CI 跑通 build-windows（Tauri/NSIS），验证安装包可安装并完成首轮对话。

- 接入真实 dsh：integration/ 冒烟已在真实包通过，继续把 installBundle 挂到真实 ctx 跑完整 turn。

- 接入真实 Reasonix 前端（Tauri）源码，替换演示 web UI。

- 接入真实 DeepSeek API，跑通真实基准：缓存命中率 ≥ 90%、单任务成本 ≤ 1.1×、E2E 成功率不回退。

- 跨语言桥 ACP 握手与事件往返回归（对齐 issue #8831/#8833）。

- 补安装包 Authenticode 签名并发布（对齐第 11.5 节）。

## 15.3 可用性结论

当前可用性约为 30–40%：方案与三层代码骨架、自检、真实 dsh 插件验证、CI 配置均已就绪；但“真实前端 + 真实模型 + 桌面构建”三环未闭环，尚不能作为开箱即用的产品交付。达成 100% 需在有 Rust + Go + Node 20 + pnpm + API key 的环境中依次完成 15.2 的六项验收。